关于印发成都市承担四川省省级军民融合服务平台项目验收实施办法（试行）的通知

成经信办〔2019〕1号

成都天府新区、成都高新区、各区（市）县工业和信息化主管部门、财政部门，各相关单位：

为贯彻落实《四川省国防科学技术工业办公室关于开展2017年“军民融合服务平台项目”申报评审及上报备案等相关工作的通知》（川工办发〔2017〕190号）要求，市经信委会同市财政局联合制定了《成都市承担四川省省级军民融合服务平台项目验收实施办法（试行）》，现印发你们，请遵照执行。

附件：

1．成都市承担四川省省级军民融合服务平台项目验收实施办法（试行）

2．四川省省级军民融合服务平台项目总结报告

附件1

成都市承担四川省省级军民融合服务平台

项目验收实施办法

（试行）

第一条  为规范成都市承担四川省省级军民融合服务平台项目验收工作，根据《四川省国防科学技术工业办公室关于开展2017年“军民融合服务平台项目”申报评审及上报备案等相关工作的通知》（川工办发〔2017〕190号）和《成都市经济和信息化委员会关于印发成都市经济和信息化委员会省级工业政策性项目管理办法（试行）的通知》（成经信发〔2018〕14 号）文件规定，制定本办法。

第二条  本办法适用于成都市区域内获得省级军民融合产业发展专项资金支持的省级军民融合服务平台项目验收工作。

第三条  在四川省国防科学技术工业办公室（以下简称省国防科工办）的指导下，成都市经济和信息化委员会（以下简称市经信委）组织开展本地区省级军民融合服务平台项目验收工作。根据工作需要，项目所在区（市）县工业和信息化主管部门可参与由市经信委组织的项目验收。验收工作接受省国防科工办监督和指导。

第四条  省级军民融合服务平台项目验收分三类进行：

（一）项目完成建设，平台能够开展预期服务内容，进行竣工验收。

（二）项目已进行，但因技术、经济等原因不能继续实施的，进行结题验收。

（三）项目在计划期内未实施的，收回财政专项资金。

第五条　省级军民融合服务平台项目验收的主要内容：

（一）项目申报书中所列项目内容和主要技术指标的完成情况；

（二）项目申报书中所列开展公共服务情况；

（三）项目申报书中所列的项目投资完成情况；

（四）项目财政专项资金使用情况。

第六条　申请省级军民融合服务平台项目验收应当具备以下资料：

- （一）完成建设项目

1．项目申报书；

2．项目总结报告；

3．用户使用报告；

4．投资、成本核算、经济效益、社会效益分析报告；

5．项目财政专项资金使用说明；

6．其他可提供的证明材料，包括但不限于：争创及建成省级、国家级平台，创新服务形式和服务内容形成新的服务模式，形成的知识产权等情况，相关财务凭证等。

- （二）不能继续实施的项目

1．项目申报书；

2．项目总结报告；

3．项目财政专项资金使用情况说明；

4．不能继续实施原因分析及相关证明材料。

- （三）逾期未实施的项目

项目逾期未实施情况说明。

第七条　项目承担单位向所在区（市）县工业和信息化主管部门提出书面申请，由区（市）县按第六条规定对相关资料进行形式审查，审查合格的，报市经信委，由市经信委按第三条规定组织验收。

项目建设期结束后六个月内，原则上应完成项目验收工作。

第八条　项目验收专家组由3名专家组成，在成都市工业类（军民融合）专家库中随机抽取。验收专家应具有副高级以上职称，项目承担单位及直接关联单位的人员不得进入项目验收专家组。项目验收专家组组长由军民融合产业技术专家担任。

第九条　项目验收专家组履行下列职责：

（一）接受组织验收的单位委托，参加验收工作；

（二）实事求是、科学严谨地对项目完成情况进行审查和评价；

（三）提出验收意见；

（四）验收专家组对验收结论负责。

第十条　验收组织单位按有关规定支付专家评审（咨询）费。

第十一条　项目现场验收完成后，项目承担单位应按项目验收专家组意见修改完善验收资料，报所在区（市）县工业和信息化主管部门，由区（市）县审查合格后报市经信委。

第十二条　市经信委对项目验收意见和验收资料审查合格后，出具相关验收意见。

第十三条  项目逾期未实施的，由市经信委会同市财政局按有关规定收回项目财政专项资金。

第十四条　项目承担单位在验收过程中徇私舞弊、弄虚作假的，一经查实，验收单位有权终止验收；已经完成验收的，由市经信委予以撤销。并由市经信委会同市财政局按有关规定收回项目财政专项资金。涉嫌犯罪的，将依法移交司法机关处理。

第十五条　参加项目验收工作的专家玩忽职守，或出具虚假结论，取消其承担项目验收工作的资格，通报其所在单位或上级主管部门并建议给予相应处理。涉嫌犯罪的，将依法移交司法机关处理。

第十六条　参加验收的有关人员，应遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》的有关规定。

第十七条　本办法由市经信委和市财政局负责解释。本办法自颁布之日起施行，有效期与《成都市经济和信息化委员会关于印发成都市经济和信息化委员会省级工业政策性项目管理办法（试行）的通知》（成经信发〔2018〕14 号）一致，至2020年6月11日。

附件2

四川省省级军民融合服务平台

项目总结报告

项目立项时间：

项目名称：

项目类型：省级军民融合服务平台

项目承担单位：（盖章）

项目周期：

项目负责人：

联系电话：

项目单位所在区（市）县：

填报日期：      年   月   日

一、项目概况

项目名称，建设单位，建设地点，项目周期，建设目标，建设内容，项目总经费及资金来源等。

财政资金下达情况（批复文件及文号、支持金额）。

项目调整情况。

二、项目实施情况

（一）实际建设完成情况

对照项目申报书，项目是否达到建设目标，是否完成建设内容（说明全部建筑安装工程完成情况，设备仪器新增及改造情况等），项目总占地面积，总建筑面积，项目建设周期及实施进度情况。

对未按计划完成的项目，重点检查未完成的原因、目前的完成进度，预计完成时间。

有无擅自改变项目内容的情况。

（二）资金到位和使用情况

项目实际总投资情况，资金筹措情况。资金是否及时足额到位，自筹经费是否落实，经费使用是否合理，财政资金使用明细，及是否专款专用等。

（三）项目效益完成情况

对照项目申报书，说明项目在建设期间和建设完成后效益完成情况。

项目提供服务情况。

对于未达到的预期效益，原因是否合理。

（四）项目组织管理情况

管理机构和责任人是否落实，内部管理制度是否健全，管理措施是否落实到位，配套条件是否完备，设备购置招投标和合同管理是否符合有关法律法规。

三、项目的成效及亮点

说明项目的建设成效，项目在军民融合产业发展中发挥的作用。

四、附件

附表1. 总概算执行情况表

附表2. 新增及改造设备（仪器、软件）完成情况明细表

附件3. 项目财政专项资金使用说明

附件4. 投资、成本核算、经济效益、社会效益分析报告

附件5. 用户使用报告

附件6. 其他可提供的证明材料

- 附表1

- 总概算执行情况表

项目名称：                                                                                                单位：万元

| 序号 | 工程项目 | 总 概 算 |  |  |  |  |  | 实 际 完 成 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 建筑 |  | 设备 |  | 其它 | 合计 | 建筑 |  | 设备 |  | 其它 | 专项资金支出情况 |
|  |  |  | 费用 | 面积 | 费用 | 台套 |  |  | 费用 | 面积 | 费用 | 台套 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 一 | 工程费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 工艺设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 国内设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 进口设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 工具器具费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 建安工程及公用设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 前期工作费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设单位管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 勘察设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 试车费（产品试制费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 产品线认证费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 建设期贷款利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 铺底流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目投资合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：3栏=4栏+5栏+6栏；7栏=8栏+9栏+10栏。

- 附表2

- 新增及改造设备（仪器、软件）完成情况明细表

项目名称：                                                                                                单位：万元

| 序号 | 申报书 |  |  |  |  | 实 际 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 规格型号 主要指标 | 国别 | 数量 （台套） | 总价 | 设备名称 | 规格型号 主要指标 | 国别 | 数量 （台套） | 总价 | 专项资金支出情况 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表填列专项资金涉及设备，及单价50万元以上的设备（仪器、软件）；备注栏注明“新增”或“改造”。

成都市经济和信息化委员会  成都市财政局

2019年1月11日

（联系人：市经信委：白雪，电话：61881577；市财政局：任义，电话：61882558）